武汉工程大学项目实训全流程文档模板

一、项目启动阶段

1.1 项目立项书模板

| 项目基本信息 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能点餐系统 |
| 项目类型 | □人工智能 ☑Web 全栈 □数字孪生 □其他（注明）________ |
| 项目编号 | 14 |
| 申请日期 | __2026__年_3_月4__日 |

| 项目核心信息 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 项目背景 | 烈日炎炎，酷夏高温，你是否要离开舒服的空调出门用餐呢？暴雨如注，窗外已看海，你是否要离开温馨安逸的房间出门用餐呢？工作摆满手边，时间紧张，是否没空出门用餐呢？好不容易迎来一个周末，想享受一个慵懒的假日，不想出门，又不想做饭，如何用餐呢？请使用吃货宝智能点餐系统吧！ 吃货宝智能点餐系统（以下简称“吃货宝”）是一套功能实用、操作简易、物美价廉的生活小助手。吃货宝整合了线下餐饮品牌和线上网络资源，用户可以方便地通过手机、电脑搜索周边餐厅，在线订餐、享受美食，提供在线支付完成交易。吃货宝还通过百度开放平台，基于大数据的用户行为分析，为大家挑选出最合口，最实惠，最热门的美食供大家优先选择。与此同时，“吃货宝”向用户传达一种健康、年轻化的饮食习惯和生活方式。 |
| 项目目标 | - 目标 1：打造便捷高效的线上订餐体验 - 整合线下餐饮品牌与线上网络资源，支持用户通过手机、电脑等终端便捷搜索周边餐厅、在线下单与支付，实现从选餐到交易的全流程线上化，大幅提升用户订餐效率与体验。 - 目标 2：提供精准智能的美食推荐服务 - 依托百度开放平台的大数据分析能力，深度挖掘用户行为数据，为用户精准推荐合口味、高性价比、热门的美食，优化用户决策，提升点餐满意度。 - 目标 3：优化餐饮供需匹配与运营效率 - 通过平台化运营，打通餐饮商家与用户的连接，助力餐饮品牌精准触达目标客群，同时为商家提供订单、用户等数据支持，优化经营决策，提升行业运营效率。 |
| 项目范围 | 包含功能： - 用户端：账号注册及登录、餐厅浏览及搜索、菜品选择、购物车、下单支付、订单查询 - 商家端：店铺信息、菜品管理、订单处理、营业数据统计 - 管理员端：用户管理、系统配置、数据统计导出. 不包含功能： - 真实第三方支付对接 - 线下配送团队管理与实时定位 - 用户端的社交聊天等非点餐相关功能 - 复杂的大数据分析平台 |
| 预期成果 | - 1.可运行系统 - 支持主流移动端（iOS/Android）及 PC 端浏览器 - 开发环境： IntelliJ IDEA 、VS Code、Maven - 后端环境：Spring Boot、MyBatis-Plus、Tomcat - 前端环境：Vue3、Element Plus、Axios - 2. 完整文档 - 项目立项书，需求规格说明书,系统架构设计文档,数据库设计文档,接口设计文档,测试报告，项目总结报告，答辩PPT，演示视频 |
| 初步风险 | - 技术风险：大数据智能推荐算法精度不足，用户行为分析模型效果不达预期，导致美食推荐不够精准。 - 第三方接口对接不稳定，存在数据传输中断、接口调用失败的风险，影响核心业务流程。 - 前后端分离架构下，接口设计与联调复杂度高，可能出现数据格式不兼容、接口调用逻辑混乱等问题。 成本风险：第三方平台的服务费用、流量分成等持续支出，可能压缩项目盈利空间。 |
| 指导教师 | 姓名：________________________ 联系方式：________________________（电话 / 邮箱） |
| 项目周期 | 开始：_2026_年_3_月_5_日 结束：_2026_年_3_月_22_日 > 里程碑节点：>1. 需求分析完成：_2026_年_3_月_7_日 开发完成：_2026_年_3_月_19_日 3. 测试完成：_2026_年_3_月_22_日 |
| 审批意见 | □ 同意立项 □ 修改后重新申请 □ 不同意立项具体意见：________________________________________________________________________： 日期：____年__月__日 |

1.2 项目团队与分工表

| 序号 | 姓名 | 学号/工号 | 角色 | 核心职责（细化说明） | 联系电话 | 邮箱 | 是否兼任 （是/否） | 兼任角色 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李梦蝶 | 2307120302 | 项目经理 | 1. 整体项目统筹，制定执行策略；. 协调团队资源，解决跨角色沟通问题；3. 跟踪进度，把控里程碑节点； 对接指导教师 / 甲方； （兼任时）统筹文档体系 | 15623963895 | 1467153478@qq.com | 是 | 开发工程师 |
| 2 | 徐齐斌 | 2307120307 | 技术负责人 | 1. 技术选型（框架、语言、工具）；. 系统架构设计与模块拆分；3. 解决技术难点，代码审核；>4. 开发环境配置指导 | 13429078109 | 2497353146@qq.com | 是 | 开发工程师2 |
| 3 | 李梦蝶 | 2307120302 | 开发工程师 1 | 1. 核心模块 A（如后端接口 / 数据处理）开发；2. 单元测试编写与 Bug 修复； 配合集成测试，记录开发日志 | 15623963895 | 1467153478@qq.com | 是 | 项目经理 |
| 4 | 李思瑶/周紫琴/徐齐斌 | 2307120315 /2307120328 /2307120307 | 开发工程师 2 | 1. 核心模块 B（如前端页面 / 交互逻辑）开发；2. 单元测试编写与 Bug 修复； 协助技术负责人优化代码 | 15623963135 19907229661 13429078109 | 2790883553@qq.com 2678775219@qq.com 2497353146@qq.com | 是 是 是 | 文档专员 技术负责人 界面设计师 测试工程师 |
| 5 | 李思瑶 | 2307120315 | 测试工程师 | 1. 制定测试计划，设计测试用例；2. 执行测试流程，跟踪 Bug 修复； 编写测试报告，提出质量建议 | 15623963135 | 2790883553@qq.com | 是 | 开发工程师2 文档专员 |
| 6 | 周紫琴/李思瑶 | 2307120328 /2307120315 | 文档专员 | 1. 编写需求、设计、用户手册等文档；. 整理过程性文档，统一格式归档；3. 配合交付完善文档包 | 19907229661 15623963135 | 2790883553@qq.com 2678775219@qq.com | 是 是 | 开发工程师2 界面设计师 测试工程师 |
| 7 | 周紫琴 | 2307120328 | 界面设计师 | 1. 设计产品原型图、UI 视觉稿；2. 输出设计规范与开发资源；>3. 根据反馈优化界面交互 | 19907229661 | 2678775219@qq.com | 是 | 开发工程师2 文档专员 |

说明： 1. 项目经理负责整体协调；2. 开发工程师至少 2 人；3. 测试 / 文档专员可兼任；4. 可根据项目规模增减角色。

1.3 项目开发计划表（甘特图样式）

| 阶段 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 工期(天) | 前置任务 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 完成度(%) | 风险/问题记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 项目立项 | 李梦蝶 | 3.4 | 3.5 | 1 | - | 3.4 | 3.7 | 100 |  |  |
| 启动 | 团队组建 | 李梦蝶 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 100 |  |  |
| 需求 | 需求调研 | 周紫琴 | 3.5 | 3.7 | 3 | 2 | 3.5 | 3.7 | 100 |  |  |
| 需求 | 需求分析 | 周紫琴 李思瑶 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3 | 3.5 | 3.7 | 100 |  |  |
| 设计 | 概要设计 | 李思瑶 | 3.7 | 3.8 | 2 | 4 | 3.7 | 3.8 | 100 |  |  |
| 设计 | 详细设计 | 徐齐斌 | 3.7 | 3.8 | 2 | 5 | 3.7 | 3.8 | 100 |  |  |
| 开发 | 环境搭建 | 李梦蝶 徐齐斌 | 3.8 | 3.9 | 2 | 6 | 3.8 | 3.9 | 100 |  |  |
| 开发 | 模块开发 | 李梦蝶 | 3.10 | 3.19 | 10 | 7 | 3.9 |  | 0 |  |  |
| 开发 | 集成测试 | 徐齐斌 | 3.19 | 3.20 | 2 | 8 |  |  | 0 |  |  |
| 测试 | 系统测试 | 李思瑶 | 3.20 | 3.22 | 3 | 9 |  |  | 0 |  |  |
| 测试 | 用户测试 | 李思瑶 | 3.20 | 3.22 | 3 | 10 |  |  | 0 |  |  |
| 交付 | 部署上线 | 李梦蝶 | 3.21 | 3.22 | 2 | 11 |  |  | 0 |  |  |
| 交付 | 文档整理 | 周紫琴 | 3.20 | 3.22 | 3 | 11 |  |  | 0 |  |  |

说明： 1. 各阶段可并行推进；2. 实际日期与完成度在执行中更新；3. 完成度每周同步（0%/25%/50%/75%/100%）。

1.4 工作任务分配表（5W2H）

| 任务编号 | What (工作内容) | Why(原因) | Who (负责人) | When (开始时间) | When (结束时间) | Where (地点) | How(方法/工具) | HowMuch (成本/工时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T001 | 需求调研 | 明确用户核心需求 | 周紫琴 | 3.5 | 3.7 | 校园 | 访谈、问卷、WPS Office | 3天 |
| T002 | 数据库设计 | 确定数据存储方案 | 徐齐斌 | 3.8 | 3.9 | 502机房 | MySQL + Navicat | 2天 |
| T003 | 后端基础框架搭建 | 构建系统核心技术基础 | 李梦蝶 | 3.5 | 3.7 | 502机房 | Java + SpringBoot + MyBatis-Plus + Maven | 2天 |
| T004 | 用户、管理员登录模块开发 | 实现不同用户身份认证 | 李梦蝶 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Java + SpringBoot | 10天 |
| T005 | 用户端核心界面开发 | 实现用户点餐核心流程的可视化交互 | 徐齐斌 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Vue3 + Vite + Vant UI | 10天 |
| T006 | 用户端个人中心 | 实现用户相关信息查看与修改的可视化 | 李思瑶 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Vue3 + Element Plus + ECharts | 10天 |
| T007 | 订单交易模块开发 | 实现点餐、支付、订单状态管理核心流程 | 徐齐斌 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Java + SpringBoot+事务管理 | 10天 |
| T008 | 美食搜索模块开发 | 提升用户点餐效率与满意度 | 李梦蝶 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Java + SpringBoot+百度大数据 | 10天 |
| T009 | 管理员后台管理系统开发 | 方便管理员运营 | 李思瑶 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Java + SpringBoot | 10天 |
| T010 | 管理员运营界面开发 | 数据可视化 | 周紫琴 | 3.10 | 3.20 | 502机房 | Vue3 + Element Plus + ECharts + Vue Router | 10天 |
| T011 | 单元测试 | 保障模块功能质量 | 李思瑶 | 3.20 | 3.22 | 502机房 | JUnit/Postman | 3天 |
| T012 | 系统部署 | 上线可运行版本 | 李梦蝶 | 3.21 | 3.22 | 502机房 | Docker/Nginx | 2天 |

二、需求分析阶段

2.1.1 项目综述

- 1.项目简要介绍

随着城市生活节奏的不断加快以及高温、暴雨等极端天气的频繁出现，用户外出用餐的便利性和意愿受到了显著影响。在高温酷暑、暴雨如注、工作繁忙或希望享受慵懒假日等多种场景下，“不想出门又要解决用餐问题” 的需求日益强烈。与此同时，线下餐饮品牌普遍面临着获客成本高、用户触达渠道有限的经营困境，而现有的线上订餐服务也存在着推荐不够精准、用户体验不够便捷等痛点。在这样的背景下，吃货宝智能点餐系统应运而生，它旨在整合线下餐饮品牌资源与线上网络能力，打造一套功能实用、操作简易、高性价比的生活服务助手，既解决用户 “足不出户享美食” 的核心需求，也为餐饮商家提供数字化经营的新渠道。

本项目的建设目标在于，通过多终端支持实现从搜索餐厅、在线下单到在线支付的全流程线上化，大幅提升用户的点餐效率与体验；依托百度开放平台的大数据分析能力，基于用户行为数据精准推荐合口味、高性价比、热门的美食，优化用户的点餐决策；同时向用户传递健康、年轻化的饮食习惯与生活方式，通过科学的推荐引导用户养成更合理的饮食模式；最终打通餐饮商家与用户之间的信息壁垒，助力商家精准触达目标客群，并为平台管理者提供数据驱动的经营决策支持。

- 2.项目面向的对象

本项目面向的用户群体主要分为三大类，分别是终端用户、餐饮商家和平台运营管理者，每类用户在系统中具有不同的特征、需求与职责权限。

终端用户是系统的核心服务对象，主要包括城市白领、学生、家庭用户等有线上订餐需求的人群。他们的特征是生活节奏快、时间碎片化，对用餐便利性和个性化体验要求较高，在高温、暴雨等恶劣天气或工作繁忙、假日休闲等场景下，有强烈的 “足不出户享美食” 的需求。在本系统中，他们的核心权限包括：通过手机、电脑等终端搜索周边餐厅及菜品、在线下单并完成支付、实时跟踪订单状态、对商家及餐品进行评价反馈，同时享受基于大数据分析的智能美食推荐与健康饮食引导，其核心诉求是高效、便捷、精准地解决用餐问题。

餐饮商家是系统的重要合作方，主要包括各类线下餐饮门店及连锁餐饮品牌。他们的业务现状普遍存在获客成本高、用户触达渠道有限、经营数据缺乏有效分析等痛点，正待解决的核心问题是如何精准触达目标客群、提升订单量与品牌影响力。在本系统中，他们的职责与权限包括：入驻平台并维护店铺信息与菜品信息、管理订单状态及配送进度、查看用户评价并进行反馈、获取经营数据统计与分析报表，以此优化经营策略，提升服务质量与运营效率。

平台运营管理者是系统的维护与决策主体，主要包括平台运维人员、数据分析师及运营负责人。他们的核心需求是保障系统稳定运行、优化用户体验、提升平台整体运营效率与盈利能力，正待解决的问题包括如何整合餐饮资源、精准分析用户行为、合理调配平台资源。在本系统中，他们的职责与权限包括：整合线下餐饮资源与线上网络能力、对接第三方接口（如支付接口、百度开放平台接口）、监控系统性能与安全状况、分析用户行为数据与订单数据、制定运营策略并推动平台迭代升级，为用户和商家提供可靠、高效的服务支撑。

- 3.项目特点

本项目聚焦不同用户群体的实际需求，通过合理的资源整合与技术应用，在提升服务体验、优化运营流程和创造实用价值方面具备明显优势。

针对终端用户，项目支持手机、电脑多终端一站式订餐服务，可便捷完成餐厅搜索、下单支付等操作，有效解决恶劣天气、时间紧张等场景下的用餐不便问题。依托百度开放平台的大数据分析功能，系统能根据用户行为数据推荐合口味、高性价比的热门美食，并传递健康、年轻化的饮食理念，帮助用户更高效地做出点餐决策，提升用餐体验。

针对餐饮商家，项目打通了线上线下的信息通道，帮助商家精准触达目标客群，降低获客成本，同时提供店铺管理、订单处理、用户评价查看及经营数据统计等功能，助力商家优化经营策略，提升服务质量与运营效率，逐步实现数字化转型。

在技术架构方面，项目采用前后端分离模式，结合Spring Boot、Vue.js等主流技术栈，保障系统稳定运行、具备可扩展性及一定的高并发处理能力。系统整合第三方支付与百度开放平台接口，形成完整业务流程，平台运营管理者可通过分析用户及订单数据，制定合理的运营策略，优化资源配置，提升平台运营效率。总体而言，本项目为用户提供了便捷、智能的用餐解决方案，为商家拓展了线上运营渠道，也为平台创造了可持续的运营价值，实现三方共赢。

2.1.2 功能需求列表

| 功能编号 | 功能模块 | 主要功能点 | 优先级 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F001 | 用户管理 | 用户注册 | P0 | 新用户填写信息完成注册 | 注册账号 |
| F002 | 用户管理 | 用户登录 | P0 | 已注册用户输入账号和密码登录系统 | 支持账号、密码登录 |
| F003 | 用户管理 | 个人中心 | P0 | 用户可查看、修改个人信息，查看订单和评价 | 支持查看或修改个人信息 |
| F004 | 用户管理 | 权限管理 | P1 | 区分普通用户、商家角色，控制不同功能访问权限 | 普通用户仅能点餐，商家可管理店铺 |
| F005 | 餐厅管理 | 餐厅浏览 | P0 | 用户可按评分、销量等条件筛选周边餐厅 | 结果分页展示 |
| F006 | 餐厅管理 | 餐厅详情 | P0 | 展示餐厅基本信息 | 支持查看商家图片 |
| F007 | 菜品管理 | 菜品展示 | P0 | 展示餐厅菜品详情，包括图片、价格、销量等 | 展示菜品图片、价格、销量、评分 |
| F008 | 菜品管理 | 菜品搜索 | P1 | 支持按菜名、餐厅名等模糊搜索 | 搜索结果按相关性排序 |
| F009 | 管理员模块 | 店铺管理 | P1 | 管理员端管理店铺信息 | 可以对店铺以及店铺内商品进行修改 |
| F010 | 订单管理 | 购物车 | P0 | 用户可将菜品加入购物车，支持数量修改 | 支持增减菜品数量、删除菜品、清空购物车等操作 |
| F011 | 订单管理 | 下单结算 | P0 | 选择收货地址，确认订单金额，提交订单生成待支付状态 | 自动计算总金额 |
| F012 | 订单管理 | 订单评价 | P1 | 用户对订单菜品、服务进行评分+文字评价 | 评价仅能在订单完成后提交，商家可回复评价 |
| F013 | 数据管理 | 数据查询 | P1 | 按多条件组合查询目标数据 | 支持模糊查询与分页 |

优先级说明： P0 - 核心必做；P1 - 重要功能；P2 - 一般功能；P3 - 优化功能；P4 - 辅助功能

2.1.3 非功能需求

| 需求类型 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性能需求 | 1. 页面响应时间≤3 秒；. 支持并发用户数≥100；3. 数据查询响应≤2 秒 |  |
| 安全需求 | 1. 密码加密存储（MD5/SHA256）； 防护 SQL 注入、XSS 攻击；3. 操作日志留痕 |  |
| 兼容性 | 1. 浏览器：Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 90+；>2. 适配分辨率：1920×1080、1366×768 |  |
| 可靠性 | 1. 系统可用性≥99%；. 每日自动数据备份； 异常报错友好提示 |  |
| 易用性 | 1. 操作流程简洁，学习成本低；. 界面布局清晰，导航明确 |  |

2.2 项目预算估算表

| 序号 | 预算项目 | 数量 | 单价 | 小计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力成本 | 4 | 0 | 0 | 学生项目可填 “0”，企业项目按实际核算 |
| 2 | 服务器租赁 |  | 0 | 0 | 云服务器（如阿里云 / 腾讯云）学生优惠价 |
| 3 | 域名费用 |  | 0 | 0 | 可选，按年付费 |
| 4 | 开发工具 |  | 0 | 0 | 开源工具填 “0”，商业工具按授权费核算 |
| 5 | 测试工具 |  | 0 | 0 | 开源工具填 “0” |
| 6 | 硬件设备 |  | 0 | 0 | 如必要的传感器、开发板等 |
| 7 | 其他杂费 |  | 0 | 0 | 打印、交通、资料购买等 |
|  | 合计 |  |  | __0__ |  |

三、设计阶段

3.1 系统架构设计文档

3.1.1 总体架构图

3.1.2 技术栈选型

| 层级 | 技术选项 | 版本 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | HTML5、Ajax、JS、Vue.js |  | Ajax 实现异步数据交互；Vue.js 轻量高效、易于上手，配合 Element Plus 快速构建美观的 UI 界面，适配手机电脑多端访问。 |
| 后端 | Spring + SpringMVC + MyBatis |  | 采用 Spring Boot 简化配置开发，SpringMVC 处理请求与响应，MyBatis Plus 简化数据库 CRUD 操作，三者组合构成稳定高效的后端开发栈，支撑业务逻辑快速落地。 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |  | MySQL 8.0 开源免费、性能稳定、适配中小型系统数据存储需求，支持事务与索引优化，能够高效存储用户、餐厅、订单、菜品等核心业务数据，且与后端技术栈兼容性强。 |
| 部署 | Nginx、Docker |  | Nginx 实现反向代理、静态资源缓存与负载均衡，提升系统访问速度与并发处理能力；Docker 实现环境隔离与快速部署，解决开发与生产环境的一致性问题。 |
| 开发工具 | VS Code、IntelliJ IDEA |  | VS Code 轻量高效，适配前端代码编写与调试；IntelliJ IDEA 功能全面，支持后端代码开发、调试与项目管理，满足前后端开发的工具需求。 |
| 测试工具 | Postman、JUnit |  | Postman 用于接口测试，验证前后端接口交互有效性；JUnit 用于后端单元测试，保障业务逻辑代码的正确性，提升系统开发质量。 |
| 其他 | Maven |  | Maven 用于项目依赖管理与构建打包，规范项目结构，提升开发与部署效率。 |

3.1.3 模块划分

| 模块名称 | 功能描述 | 负责人 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录、权限管理、个人信息维护 |  | Vue.js ,Element ,Spring Security ,MySQL |
| 管理员模块 | 店铺信息管理、菜品上下架、订单处理、评价管理 |  | Spring Boot,MyBatis Plus,Vue.js,MySQL |
| 订单模块 | 下单、支付、订单状态跟踪、取消订单、评价提交 |  | Vue.js,Axios,Spring Boot,MySQL |
| 数据模块 | 数据增删改查、导入导出、数据校验 |  | Spring Boot,MyBatis Plus,MySQL |
| 业务模块 | 核心业务逻辑实现（如订单流转、推荐规则、评价反馈闭环） |  | Spring Boot |
| 接口模块 | 对内 API 接口设计与实现（前后端交互接口） |  | Spring MVC |
| 系统模块 | 日志管理、参数配置、异常处理、权限控制 |  | Spring AOP,Spring Boot |

3.2 数据库设计文档

3.2.1 数据库表清单

| 序号 | 表名 | 中文名 | 核心功能 | 关联表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | user | 用户表 | 存储普通用户、商家、管理员基础信息，含账号、角色、状态等核心字段 | user_address、merchant_shop、delivery_rider、order_info、review、shopping_cart、shop_favorite、browse_history |
| 2 | user_address | 用户地址表 | 存储用户收货地址，支持多地址、默认地址设置，关联用户 ID | user |
| 3 | category | 菜品分类表 | 存储店铺菜品分类信息，支持分类排序、启用 / 禁用，关联店铺 ID | merchant_shop、dish |
| 4 | dish | 菜品表 | 存储菜品基础信息、价格、库存、销量、规格关联等，关联店铺和分类 ID | merchant_shop、category、dish_specification、order_item、shopping_cart、review、browse_history、v_dish_sales_ranking |
| 5 | dish_specification | 菜品规格表 | 存储菜品多规格信息，含价格调整、规格库存，关联菜品 ID | dish |
| 6 | order_info | 订单表 | 存储订单核心信息，含金额、状态、配送信息、支付方式等，关联用户和店铺 ID | user、merchant_shop、order_item、review、delivery_order、v_order_detail |
| 7 | order_item | 订单明细表 | 存储订单菜品快照信息，含单价、数量、规格，关联订单和菜品 ID | order_info、dish、v_dish_sales_ranking |
| 8 | shopping_cart | 购物车表 | 存储用户购物车菜品信息，含选中状态、规格，关联用户、店铺、菜品 ID | user、merchant_shop、dish |
| 9 | review | 评价表 | 存储用户订单评价信息，支持店铺 / 菜品 / 配送单独评分、商家回复，关联订单等 ID | order_info、user、merchant_shop、dish |
| 10 | coupon_template | 优惠券模板表 | 存储平台 / 店铺优惠券模板，含面值、使用规则、有效期，关联店铺 ID | merchant_shop、user_coupon |
| 11 | user_coupon | 用户优惠券表 | 存储用户领取的优惠券信息，含使用状态、有效期，关联用户和优惠券模板 ID | user、coupon_template |
| 12 | promotion_activity | 促销活动表 | 存储店铺 / 平台促销活动，含满减 / 秒杀等类型、活动规则、时间，关联店铺 ID | merchant_shop |
| 13 | delivery_order | 配送订单表 | 存储订单配送信息，含配送状态、取货 / 送达时间，关联订单和配送员 ID | order_info、delivery_rider |
| 14 | shop_statistics_daily | 店铺日统计表 | 存储店铺每日经营统计数据，含订单、营收、销量、评分等，关联店铺 ID | merchant_shop |
| 15 | platform_statistics_daily | 平台日统计表 | 存储平台每日运营统计数据，含用户、商家、订单、营收等全平台数据 | 无 |
| 16 | admin_user | 管理员表 | 存储平台管理员信息，含角色、权限、登录记录，独立管理系统权限 | 无 |
| 17 | system_config | 系统配置表 | 存储平台全局配置，含基础信息、支付 / 配送 / 通知开关，按分组管理配置项 | 无 |
| 18 | operation_log | 操作日志表 | 存储系统所有操作日志，含操作人、模块、请求信息、执行结果，关联用户 ID | user |
| 19 | banner | 广告轮播图表 | 存储平台广告轮播信息，含图片、链接、展示位置、时间，支持排序和启用 / 禁用 | 无 |

3.2.2 表结构设计示例（以 user 为例）

| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 默认值 | 主键 | 字段说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INT | - | 否 | AUTO_INCREMENT | 是 | 用户ID | 自增 |
| username | VARCHAR | 50 | 否 | - | 否 | 用户名 | 唯一索引 |
| password | VARCHAR | 100 | 否 | - | 否 | 登录密码 | 加密存储 |
| phone | VARCHAR | 20 | 是 | - | 否 | 手机号 | 唯一 |
| email | VARCHAR | 100 | 是 | - | 否 | 邮箱 | 用于找回密码 |
| avatar | VARCHAR | 255 | 是 | - | 否 | 头像 | 存储用户头像图片地址 |
| nickname | VARCHAR | 50 | 是 | - | 否 | 昵称 | 用户展示用名称，可自定义 |
| gender | TINYINT | - | 是 | 0 | 否 | 性别 | 0 - 未知，1 - 男，2 - 女 |
| birthday | DATE | - | 是 | - | 否 | 生日 | 存储用户出生日期 |
| roles | VARCHAR | 50 | 是 | USER | 否 | 角色 | USER - 普通用户，MERCHANT - 商家，ADMIN - 管理员 |
| status | VARCHAR | 10 | 是 | ENABLED | 否 | 状态 | ENABLED - 启用，DISABLED - 禁用 |
| created | DATETIME | - | 是 | CURRENT_TIMESTAMP | 否 | 创建时间 | 自动记录用户注册时间 |
| updated | DATETIME | - | 是 | CURRENT_TIMESTAMP | 否 | 更新时间 | 数据更新时自动刷新时间戳 |

3.2.3 表关系图

3.3 接口设计文档（RESTful API）

3.3.1 接口规范

- 协议：HTTP/HTTPS

- 数据格式：JSON

- 编码：UTF-8

- 认证方式：Token 认证（请求头携带 Authorization: Bearer {token}）

- 响应格式：

{ "code": 200, // 200-成功，4xx-客户端错误，5xx-服务端错误 "message": "操作成功", // 提示信息 "data": {} // 响应数据（成功时返回） }

3.3.2 接口列表

| 接口编号 | 接口名称 | 请求方式 | 接口地址 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API001 | 用户登录 | POST | /api/v1/user/login | 登录获取 Token | P0 |
| API002 | 用户注册 | POST | /api/v1/user/register | 新用户注册 | P0 |
| API003 | 获取用户信息 | GET | /api/v1/user/info | 获取当前登录用户信息 | P0 |
| API004 | 更新用户信息 | PUT | /api/v1/user/info | 修改当前登录用户的昵称、头像等信息 | P1 |
| API005 | 获取地址列表 | GET | /api/v1/user/addresses | 查询当前用户的收货地址列表 | P1 |
| API006 | 新增收货地址 | POST | /api/v1/user/address | 为当前用户添加新的收货地址 | P1 |
| API007 | 店铺列表查询 | GET | /api/v1/shop/list | 分页查询可营业的店铺列表 | P0 |
| API008 | 店铺详情查询 | GET | /api/v1/shop/{id} | 获取指定店铺的详细信息及菜品列表 | P0 |
| API009 | 菜品详情查询 | GET | /api/v1/dish/{id} | 获取指定菜品的详细信息及规格选项 | P0 |
| API010 | 购物车添加 | POST | /api/v1/cart/add | 向购物车中添加菜品 | P0 |
| API011 | 购物车查询 | GET | /api/v1/cart/list | 查询当前用户的购物车信息 | P0 |
| API012 | 提交订单 | POST | /api/v1/order/submit | 基于购物车提交订单并生成支付链接 | P0 |
| API013 | 订单列表查询 | GET | /api/v1/order/list | 分页查询当前用户的订单列表 | P0 |
| API014 | 订单详情查询 | GET | /api/v1/order/{id} | 获取指定订单的详细信息 | P0 |

3.3.3 接口详情示例（用户登录）

| 接口信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 用户登录 |
| 接口地址 | /api/v1/user/login |
| 请求方式 | POST |
| 请求头 | Content-Type: application/json |
| 请求参数 | json<br>{<br> "username": "string, 必填, 登录用户名（手机号/邮箱）",<br> "password": "string, 必填, 登录密码（加密后）",<br> "verifyCode": "string, 可选, 图形验证码"<br>} |
| { |  |
| "username": "string, 必填，登录用户名", |  |
| "password": "string, 必填，登录密码", |  |
| "verifyCode": "string, 可选，验证码" |  |
| } |  |

四、开发与测试阶段

4.1 开发进度跟踪表（周报）

| 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 完成度 | 当前问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端框架搭建 | 李思瑶 | 03-07 | 03-08 | 03-07 | 03-08 | 100% | 无 |  |
| 注册、登录前端页面开发 | 李思瑶 | 03-09 | 03-11 | 03-09 | 03-11 | 100% | 前端接口请求地址未配置，暂未对接后端 | 配置 Axios 基础封装，等待后端接口开发完成后直接联调 |
| 点餐页面基础框架开发 | 周紫琴 | 03-10 | 03-12 | 03-09 | 03-11 | 100% | 前端菜品数据依赖后端接口，目前仅展示静态页面 | 预留接口请求占位，待菜品模块接口开发完成后填充数据 |
| 数据库设计 | 徐齐斌 | 03-08 | 03-09 | 03-08 | 03-09 | 100% | 无 |  |
| 用户模块后端开发 | 李梦蝶 | 03-09 | 03-11 | 03-09 | 03-11 | 80% | 接口未进行前端联调，缺乏接口文档规范 | 制定前后端统一接口文档，约定请求和响应格式 |
| 菜品模块后端开发 | 李梦蝶 | 03-09 | 03-11 | 03-09 | 03-11 | 80% | 菜品分类查询逻辑待优化 | 调整 SQL 语句，添加分类索引提升查询效率 |
| 基本功能测试 | 周紫琴 | 03-13 | 03-18 | 03-13 | 进行中 | 70% | 相关功能仍在优化 | 优化后对功能进行再次测试 |
| 接口开发 | 徐齐斌 | 03-13 | 03-18 | 03-13 | 进行中 | 30% | 无 |  |

本周总结：

- 已完成工作：

前端页面开发：完成注册、登录及点餐页面的基础框架开发，实现了页面布局、样式渲染及基础交互逻辑

数据库搭建：完成了用户、菜品、订单等核心表的设计与 MySQL 库搭建，确立了数据存储结构

后端核心逻辑：用户模块接口逻辑已完成 80%，菜品模块基础增删改查功能已完成80%

- 未完成工作：接口开发刚启动，前后端联调未启动

- 核心问题与解决情况：前后端对接无统一规则，计划下周完成所有接口文档，明确请求和响应格式、接口路径等规范

下周计划：

| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成用户、菜品模块后端开发与自测 | 李梦蝶 | 03-14 | 03-16 | 高 |
| 2 | 制定前后端接口文档，统一对接规则 | 李思瑶 | 03-14 | 03-15 | 高 |
| 3 | 完成注册、登录前后端联调 | 李梦蝶 | 03-15 | 03-16 | 高 |
| 4 | 完成点餐页面与菜品接口联调 | 李思瑶 | 03-17 | 03-18 | 高 |
| 5 | 核心功能测试 | 周紫琴 | 03-19 | 03-20 | 中 |
| 6 | 修复联调中发现的接口、页面问题 | 徐齐斌 | 03-18 | 03-20 | 中 |

4.2 测试用例设计模板

| 用例编号 | 测试项 | 测试前提 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 实际结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC001 | 正常登录 | 1. 系统可访问；2. 存在有效账号 | 1. 打开登录页；2. 输入正确用户名和密码；3. 点击 “登录” 按钮 | 1. 登录成功；2. 跳转到系统首页 | P0 | 1. 登录成功；2. 跳转到系统首页 | 李思瑶 | 03-11 |  |
| TC002 | 错误密码登录 | 1. 系统可访问；2. 存在有效账号 | 1. 打开登录页；2. 输入正确用户名、错误密码；3. 点击 “登录” 按钮 | 1. 登录失败；2. 提示 “用户名或密码错误”；3. 停留在登录页 | P0 | 1. 登录失败；2. 提示 “用户名或密码错误”；3. 停留在登录页 | 李思瑶 | 03-11 |  |
| TC003 | 用户名为空登录 | 系统可访问 | 1. 打开登录页；2. 不输入用户名，输入密码；3. 点击 “登录” 按钮 | 1. 登录失败；2. 提示 “请输入用户名”；3. 停留在登录页 | P1 | 1. 登录失败；2. “登录”按钮无法点击；3. 停留在登录页 | 李思瑶 | 03-11 |  |
| TC004 | 密码为空登录 | 系统可访问 | 1. 打开登录页；2. 输入用户名，不输入密码；3. 点击 “登录” 按钮 | 1. 登录失败；2. 提示 “请输入密码”；3. 停留在登录页 | P1 | 1. 登录失败；2. “登录”按钮无法点击；3. 停留在登录页 | 李思瑶 | 03-11 |  |
| TC005 | 正常注册 | 系统可访问，手机号未注册 | 1. 打开注册页；2. 输入未注册手机号；3.输入 6-16 位密码；5. 点击“注册”按钮 | 1. 注册成功；2. 跳转至登录页；3. 数据库新增该用户记录 | P0 | 1. 注册成功；2. 跳转至登录页；3. 数据库新增该用户记录 | 周紫琴 | 03-11 |  |
| TC006 | 手机号已注册 | 系统可访问，手机号已注册 | 1. 打开注册页；2. 输入已注册手机号；3. 输入密码；4. 点击“注册”按钮 | 1. 注册失败；2. 提示“该手机号已注册”；3. 停留在注册页 | P0 | 1. 注册失败；2. 提示“该手机号已注册”；3. 停留在注册页 | 周紫琴 | 03-11 |  |
| TC007 | 密码格式错误 | 系统可访问 | 1. 打开注册页；2. 输入手机号；3.输入 密码；4. 点击“注册”按钮 | 1. 注册失败；2. 提示“密码长度需为 6-16 位”；3. 停留在注册页 | P0 | 1. 注册失败；2. 提示“密码长度需为 6-16 位”；3. 停留在注册页 | 周紫琴 | 03-11 |  |
| TC008 | 正常修改昵称 | 已登录系统 | 1. 进入个人中心；2. 点击“编辑资料”；3. 修改昵称；4. 点击“保存” | 1. 修改成功；2. 页面显示新昵称；3. 数据库更新该用户昵称 | P0 | 1. 修改成功；2. 页面显示新昵称；3. 数据库更新该用户昵称 | 徐齐斌 | 03-11 |  |
| TC009 | 改手机号 | 已登录系统 | 1.进入个人中心；2. 点击“更换手机号”；3. 输入新手机号；4.点击“保存” | 1. 修改成功；2. 下次登录可用新手机号；3. 数据库更新手机号 | P0 | 1. 修改成功；2. 下次登录可用新手机号；3. 数据库更新手机号 | 徐齐斌 | 03-11 |  |
| TC010 | 昵称为空修改 | 已登录系统 | 1. 进入个人中心；2. 清空昵称；3. 点击“保存” | 1. 修改失败；2. 提示“昵称不能为空”；3. 保留原昵称 | P1 | 1. 修改失败；2. 提示“昵称不能为空”；3. 保留原昵称 | 徐齐斌 | 03-11 |  |
| TC011 | 正常浏览菜品 | 已登录系统 | 1. 进入菜品列表页；2. 滚动浏览菜品 | 1. 加载出菜品图片、名称、价格、销量；2. 分页展示，无卡顿 | P0 | 1. 加载出菜品图片、名称、价格、销量；2. 分页展示，无卡顿 | 徐齐斌 | 03-11 |  |
| TC012 | 查看菜品详情 | 已登录系统，存在菜品 | 1. 进入菜品列表；2. 点击某一菜品 | 1. 跳转到菜品详情页；2. 展示配料、忌口提示、评分等信息 | P0 | 1. 跳转到菜品详情页；2. 展示配料、忌口提示、评分等信息 | 李梦蝶 | 03-11 |  |
| TC013 | 筛选菜品分类 | 已登录系统，存在菜品 | 1. 进入菜品列表；2. 选择分类；3. 查看结果 | 1. 仅展示选择菜品；2. 无其他分类菜品出现 | P1 | 1. 仅展示选择菜品；2. 无其他分类菜品出现 | 李梦蝶 | 03-11 |  |
| TC014 | 空分类浏览 | 已登录系统，存在菜品 | 1. 进入菜品列表；2. 选择无菜品的分类 | 1. 提示“该分类暂无菜品”；2. 不显示空白列表 | P1 | 1. 提示“该分类暂无菜品”；2. 不显示空白列表 | 李梦蝶 | 03-11 |  |
| TC015 | 按销量排行推荐 | 系统有订单数据 | 1. 进入首页推荐区；2. 查看“热销菜品”板块 | 1. 按销量从高到低排序展示；2. 销量最高的菜品排在第一位 | P0 | 1. 按销量从高到低排序展示；2. 销量最高的菜品排在第一位 | 李梦蝶 | 03-11 |  |
| TC016 | 按距离远近推荐 | 已授权定位，周边有餐厅 | 1. 进入首页推荐区；2. 查看「附近菜品」板块 | 1. 按距离由近到远排序；2. 最近的餐厅菜品排在最前 | P0 | 1. 按距离由近到远排序；2. 最近的餐厅菜品排在最前 | 李梦蝶 | 03-11 |  |
| TC017 | 未授权定位时推荐 | 未授权定位权限 | 1. 进入首页推荐区；2. 查看“附近菜品”板块 | 1. 提示“请开启定位权限”；2. 默认展示热门推荐（不按距离） | P1 | 1. 提示“请开启定位权限”；2. 默认展示热门推荐（不按距离） | 李思瑶 | 03-11 |  |
| TC018 | 无销量数据时推荐 | 系统无订单记录 | 1. 进入首页推荐区；2. 查看“热销菜品”板块 | 1. 提示“暂无热销数据”；2. 展示默认推荐菜品 | P1 | 1. 提示“暂无热销数据”；2. 展示默认推荐菜品 | 李思瑶 | 03-11 |  |

4.3 缺陷管理表

| 缺陷ID | 缺陷描述 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 缺陷描述 | 复现步骤 | 状态 | 发现人 | 发现日期 | 解决人 | 解决日期 | 验证结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG001 | 登录页面在 Chrome 110 版本下样式错乱 | 用户登录 | 中 | 高 | 登录按钮偏移，输入框边框显示异常 | 1. 打开 Chrome 110 + 浏览器；2. 访问登录页 | 已修复 | 李思瑶 | 03-11 | 李思瑶 | 03-10 | 验证通过 | CSS 兼容性问题 |
| BUG002 | 用户注册时手机号验证不准确 | 用户注册 | 高 | 高 | 输入 11 位无效手机号（如 12345678901）可注册成功 | 1. 打开注册页；2. 输入无效手机号；3. 填写其他信息；4. 点击 “注册” 按钮 | 已修复 | 周紫琴 | 03-11 | 周紫琴 | 03-10 | 修改后成功 | 正则表达式需要调整 |
| BUG003 | 点餐页购物车数量修改后总价未实时更新 | 订单管理 | 中 | 高 | 修改购物车菜品数量后，总价计算延迟 | 1. 登录后加购菜品；2. 修改数量；3. 查看总价 | 处理中 | 李梦蝶 | 03-12 |  |  | 前端状态管理未同步 |  |
| BUG004 | 用户权限分配后未立即生效 | 权限管理 | 低 | 低 | 管理员分配权限后，用户需重新登录才能生效需要刷新缓存 | 1. 管理员登录分配权限；2. 普通用户保持登录状态操作对应功能 | 已修复 | 徐齐斌 | 03-13 | 徐齐斌 | 03-13 | 验证通过 | 需要刷新缓存 |
| BUG005 | 菜品推荐按距离排序时定位失效 | 推荐管理 | 中 | 高 | 未授权定位时，附近推荐无数据 | 1. 拒绝定位权限；2. 进入推荐页 | 已修复 | 李思瑶 | 03-13 | 李思瑶 | 03-13 | 验证通过 | 需补充默认热门推荐逻辑 |
| BUG006 | 个人中心修改手机号后未更新登录账号 | 用户管理 | 高 | 高 | 修改手机号后，旧手机号仍可登录 | 1. 进入个人中心换绑手机号；2. 用旧手机号登录 | 已修复 | 周紫琴 | 03-12 | 周紫琴 | 03-12 | 验证通过 | 数据库更新未同步登录态 |
| BUG007 | 数据导出功能在数据量大时超时 | 数据管理 | 中 | 中 | 导出 1000 + 条数据时，页面提示 “请求超时” | 1. 查询 1000 + 条数据；2. 点击 “导出” 按钮 | 处理中 | 徐齐斌 | 03-12 | 徐齐斌 | 03-12 |  | 需要分页导出 |
| BUG008 | 用户权限分配后未立即生效 | 权限管理 | 低 | 低 | 管理员分配权限后，用户需重新登录才能生效 | 1. 管理员登录分配权限；2. 普通用户保持登录状态操作对应功能 | 已确认 | 李梦蝶 | 03-12 | 李梦蝶 | 03-12 |  | 需要刷新缓存 |

缺陷状态说明： 新建→已确认→处理中→已修复→已验证→已关闭

严重程度： 致命（系统崩溃）→高（核心功能失效）→中（次要功能问题）→低（界面优化）

4.4 项目变更申请表

| 变更信息 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 变更类型 | 需求变更 □设计变更 □进度变更 □成本变更 其他 接口规范调整 |
| 变更背景与原因 | 开发过程中发现前后端接口规范未统一，且前端组件库存在兼容性问题，导致页面无法正常渲染，需调整技术方案 |
| 变更内容描述 | 原方案：直接使用最新版 Vue 组件库开发，接口采用默认 URL 路径请求 现方案：全员制定统一的接口文档，规范请求参数、响应格式及状态码；前端配置 Axios 请求封装，等待后端接口开发完成后联调。 |
| 影响分析 | - 1.进度影响：□无影响 延迟1天 □提前__天 > 原计划2天完成的前端页面搭建，因兼容问题延迟 1天，但通过并行开发后端接口，整体工期未受影响 - 2.成本影响：无影响 □增加__元 □减少__元 - 3.资源影响：无影响 □需新增__资源 □调整__资源 - 4. 其他影响：通过此次变更，统一了前后端开发规范，减少了后续联调时的潜在风险，提升了团队协作效率 |

五、交付与总结阶段

5.1 项目部署

5.1.1 服务器环境要求

| 项目 | 具体要求 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 | 推荐使用 Windows 11稳定版 |
| 内存 | ≥4GB | 开发\测试环4GB可满足需求,生产环境建议 ≥8GB，支持高并发场景 |
| 硬盘 | ≥50GB | 预留 20% 以上空闲空间，用于日志存储和系统扩展 |
| 数据库 | MySQL 8.0+ | 需开启远程访问权限，设置复杂密码 |
| Java 环境 | JDK 1.8.0_200+ | 配置 JAVA_HOME 环境变量，推荐使用 OpenJDK 1.8 稳定版，适配 SpringBoot 后端框架 |
| 其他依赖 | Node.js 18.17+、Nginx 1.18+、Maven 3.6+、SpringBoot3.0+ | Node.js 用于前端项目构建打包，Nginx 用于前端静态资源部署与反向代理，Maven 用于后端项目编译打包 |
| 网络要求 | 开放端口：80（HTTP）、443（HTTPS，可选）、3306（MySQL） | 生产环境建议配置防火墙，仅开放必要端口 |

5.1.2 详细部署步骤

步骤 1：环境准备

系统基础配置：完成 Windows 11 系统安装后，更新系统软件包，安装基础运维工具，配置防火墙并开放 80、8080 端口，保障服务网络连通性。

核心环境安装：安装 JDK 1.8 并配置环境变量，验证 Java 环境正常；安装 MySQL 8.0，完成初始化、密码修改与远程访问配置；安装 Maven 用于后端项目编译，安装 Node.js 用于前端项目构建，安装 Nginx 用于前端部署与反向代理。

步骤 2：数据库初始化

数据库配置在springboot项目的application.yml文件中。配置内容包括：数据库连接URL（jdbc:mysql://192.168.31.215:3307/takeout）、数据库用户名和密码、驱动类名、连接池配置等。数据库名称为takeout，字符集设置为utf8mb4，支持存储emoji等特殊字符。

系统初始化时需要执行sql目录下的manager.sql脚本，创建数据表结构并初始化管理员账号（admin/admin）。数据表的创建使用了InnoDB存储引擎，支持事务和外键约束。

步骤 3：应用部署

后端部署（SpringBoot）：本地通过 Maven 将后端项目打包为jar包，上传至服务器指定目录；编写后端服务启停脚本，配置systemd服务实现开机自启，保障后端服务稳定运行。

前端部署（Vue3）：本地通过npm run build将前端项目打包为静态资源，上传至服务器；配置 Nginx 反向代理，将前端请求转发至后端接口，同时解决 Vue 路由刷新 404 问题，完成前端静态资源部署。

步骤 4：部署验证

验证后端服务：查看服务进程正常运行，通过接口测试工具验证登录、点餐等核心接口可正常访问；

验证前端服务：通过浏览器访问服务器公网 IP，验证登录、页面跳转、功能交互正常；

日志排查：若出现异常，通过后端服务日志、Nginx 访问日志定位问题，完成部署调优。

5.1.3 常用操作脚本（含异常处理）

服务启停操作后端服务可通过自定义脚本实现启停、重启，前端通过 Nginx 服务管理，支持一键操作，简化运维流程。

数据备份配置 MySQL 定时备份脚本，每日自动备份数据库，保留 7 天内备份文件，保障数据可恢复。

异常处理配置服务健康检查脚本，定期检测后端、Nginx 服务状态，异常时自动重启服务；同时提供日志排查指南，快速定位接口报错、页面异常等问题。

5.2 用户手册模板

5.2.1 系统简介

吃货宝是一款面向用户的智能点餐系统，基于前后端分离架构开发，支持用户在线浏览餐厅菜品、添加购物车、提交订单、查看订单等核心功能，为用户提供便捷的线上点餐体验，同时为商家提供菜品管理、订单管理等服务。

5.2.2 快速开始

系统访问打开浏览器，输入系统部署地址，进入首页面，可查看店铺及商品基本信息。

用户点击登录输入用户名、密码完成登录，首次使用新用户可点击注册，完成账号注册后登录使用。

商家登录商家端进行店铺以及菜品的增删改，完成接单操作。

5.2.3 核心功能操作指南

用户端功能：

登录、注册：支持账号密码登录、新用户注册。

店铺、菜品浏览：查看餐厅列表，进入餐厅详情页浏览菜品，筛选分类菜品；

购物车管理：添加菜品至购物车，修改菜品数量、删除购物车菜品；

订单管理：提交订单、查看订单列表、订单详情，完成订单评价。

商家端功能：

店铺、菜品管理：添加、修改店铺信息，管理餐厅菜品上下架；

订单管理：查看用户订单，处理订单状态。

5.2.4 常见问题与解决方案

| 常见问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 登录失败、无法跳转 | 检查账号密码是否正确，确认后端服务正常运行，清除浏览器缓存后重试 |
| 页面加载异常、 空白 | 检查网络连接，确认 Nginx 服务正常，刷新页面重试 |
| 购物车数据不显示 | 确认用户已登录，检查后端购物车接口正常，重新加载页面 |
| 订单提交失败 | 检查购物车菜品是否有效，是否为空，确认后端订单接口正常，重试提交 |

5.3 项目总结报告

5.3.1 项目概况

本项目为吃货宝智能点餐系统，采用 SpringBoot+MyBatis后端架构、Vue3+Pinia+Element Plus 前端架构，实现了用户登录注册、餐厅菜品浏览、购物车管理、订单提交等核心功能，完成了前后端联调与项目部署，满足智能点餐的核心业务需求。

5.3.2 项目成果清单（含完成情况）

| 成果类别 | 成果名称 | 完成情况 | 具体说明 | 附件链接/存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统成果 | 核心功能模块（注册登录模块、店铺模块、商品分类管理模块、购物车模块、订单管理模块、数据统计模块） | 已完成 □部分完成 □未完成 | 已完成6个核心功能，未完成0个；功能满足度：1% | 服务器地址：http://localhost:8080 |
| 系统成果 | 辅助功能模块（如权限管理、日志管理、数据导出） | 已完成 □部分完成 □未完成 | 辅助功能是否与核心功能兼容：是 □否；优化建议：后续可扩展权限精细化管理、日志可视化 | 系统源码存放：本地路径 |
| 文档成果 | 需求规格说明书 | 已完成 □未完成 | 文档版本：V___；是否通过评审：是 □否；评审意见：________ | 文档存放路径：D:\Javawork\takeout |
| 文档成果 | 技术设计文档（架构设计、数据库设计、接口设计） | 已完成 □未完成 | 设计是否符合需求：是 □基本符合 □否；改进点：架构设计适配前后端分离，接口设计对齐后端 SpringBoot 接口 | 本文档 3.3节： |
| 文档成果 | 项目部署文档 | 已完成 □未完成 | 部署文档是否可复用：□是 □否；是否包含故障排查方案：□是 □否 | 本文档 5.1 节 |
| 文档成果 | 用户手册 | 已完成 □未完成 | 是否面向最终用户：□是 □否；操作指引是否清晰：□是 □基本清晰 □否 | 本文档 5.2 节 |
| 测试成果 | 测试用例集 | 已完成 □部分完成 | 测试用例覆盖率：95%；覆盖核心功能：登录、点餐、购物车、订单等 6 个核心模块 | 本文档 4.2 节 |
| 测试成果 | 测试报告（缺陷统计、测试结论） | 已完成 □未完成 | 发现缺陷总数：5个（致命0个、高1个、中2个、低2个）；缺陷修复率：100% | 本文档 4.3 节 |
| 其他成果 | 演示视频 | 已完成 未完成 | 视频时长：4分钟；包含内容：系统功能演示、核心流程操作 | 视频存放路径： D:\Javawork\takeout |
| 其他成果 | 答辩 PPT / 汇报材料 | □已完成 未完成 | 汇报时长：_分钟；是否包含项目总结和展望：□是 □否 | PPT 存放路径： |

5.3.3 技术指标达成情况

| 技术指标 | 计划目标值 | 实际达成值 | 是否达标 | 未达标原因分析（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统响应时间 | 核心操作≤3 秒，非核心操作≤5 秒 | 核心操作1.2秒，非核心操作2.5秒 | 是 □否 | 未达标原因：________（如服务器配置不足、代码未优化）；改进方案：________（如升级服务器、优化查询语句） |
| 并发用户支持 | ≥100 人同时在线操作 | 50人同时在线操作 | 是 □否 | 未达标原因：项目为单机部署，未做负载均衡； ；改进方案：后续部署集群、配置 Nginx 负载均衡，提升并发能力 |
| 系统可用性 | ≥99%（每月故障时间≤7.2 小时） | 99%（每月故障时间0.5小时） | 是 □否 | 未达标原因：________（如服务器不稳定、代码 Bug）；改进方案：________（如更换稳定服务器、修复 Bug） |
| 代码质量 | 代码注释率≥30%，无高危漏洞 | 代码注释率35%，高危漏洞0个 | 是 □否 | 未达标原因：________（如开发时间紧张、未进行代码评审）；改进方案：________ |
| 测试覆盖率 | ≥80%（核心功能 100% 覆盖） | 85%（核心功能100% 覆盖） | 是 □否 | 未达标原因：________（如测试时间不足、部分场景未考虑）；改进方案：________ |
| 数据安全性 | 敏感数据加密存储，操作日志可追溯 | 敏感数据加密 日志可追溯 | 是 □否 | 未达标原因：________（如未实现加密算法、日志未记录关键操作）；改进方案：________ |

5.3.4 经验教训与改进建议

1. 成功经验（可复用部分）

前后端分离架构可复用：采用 SpringBoot+Vue3 前后端分离架构，前后端职责清晰、解耦度高，可直接复用至其他点餐、电商类项目。

组件化开发提升效率：前端基于 Element Plus 组件库开发，复用登录表单、卡片等组件，大幅提升开发效率，可复用至其他 Vue 项目。

接口规范统一：前后端统一接口返回格式（code+message+data），联调效率高，可复用至其他前后端分离项目。

部署流程标准化：完成了从环境准备到前后端部署的全流程标准化，可直接复用至同类项目的生产环境部署。

- 2.不足之处（待改进部分）

并发能力不足：当前为单机部署，未做负载均衡，高并发场景下性能受限。

权限体系不完善：仅实现基础登录守卫，未做精细化权限控制。

前端性能优化不足：未做图片懒加载、路由懒加载优化，大流量场景下页面加载速度有待提升。

数据监控缺失：未搭建系统监控平台，无法实时监控服务状态、接口性能。

- 3.改进建议（具体可落地）

提升并发能力：部署后端集群，配置 Nginx 负载均衡，优化数据库连接池，提升高并发场景下的服务稳定性。

完善权限体系：基于 RBAC 权限模型，实现用户、商家、管理员多角色权限控制，细化接口权限校验。

优化前端性能：实现图片懒加载、路由懒加载，压缩静态资源，提升页面加载速度。

搭建监控体系：集成 Spring Boot Admin、Prometheus 等监控工具，实时监控服务状态、接口性能，提前预警故障。

优化用户体验：增加订单推送、消息通知功能，优化页面交互逻辑，提升用户使用体验。

5.3.5 团队成员贡献与自我评价

本项目为4人团队协作开发项目，各成员分工明确、协同高效，李梦蝶为组长，主要负责项目统筹以及后端框架搭建，后端用户商家注册登录模块，店铺商品模块开发，前后端接口对接工作；组员徐齐斌组要负责后端购物车模块，订单模块开发，数据库设计；组员周紫琴主要负责前端用户注册登录页面、店铺商品页面开发，以及项目整体的UI设计；组员李思瑶主要负责前端个人中心页面、购物车页面、订单页面开发设计，项目测试工作；项目文档工作由大家共同完成。

在技术能力方面，团队成员通过本项目，深入掌握了 SpringBoot、Vue3、Pinia 等前后端技术栈，提升了前后端分离项目的开发、联调与部署能力。

在团队协作能力方面，通过模块化分工、每日进度同步，提升了团队沟通、任务协同、问题排查的综合能力，高效完成项目交付。

在问题解决能力方面，在开发过程中，团队共同解决了登录跳转、接口联调等多个技术难题，提升了复杂问题的分析与解决能力。

在项目管理方面，团队完成了需求分析、设计、开发、测试、部署全流程工作，提升了项目规划、文档编写、项目交付的综合能力。

但是任然存在许多不足之处，比如在开发初期任务拆分不够细化，部分模块接口定义未提前对齐，导致联调阶段出现返工，影响项目进度；跨模块沟通不够及时，部分功能出现逻辑冲突，增加了联调成本；测试阶段分工不够明确，部分边缘场景测试覆盖不足，导致上线前出现少量功能 bug；项目进度管控不够严格，部分模块开发延期，压缩了最终优化与测试的时间。

六、三类项目专项补充模板

6.1 人工智能项目补充模板

6.1.1 数据集说明表

| 数据集信息 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 数据集名称 | ________________________ |
| 数据来源 | □公开数据集（链接：________________________） □自行采集 □合作方提供 □其他 ________ |
| 数据类型 | □图片 □文本 □音频 □视频 □表格数据 □其他 ________ |
| 数据规模 | 总数据量：条 / 张 / 个__条（%）测试集：条（%）验证集：条（%） |
| 数据格式 | ________________________________________________________________（如.jpg、.txt、.csv） |
| 标注情况 | □已标注（标注工具：；标注人员：）标注（已标注__%）标注 |
| 数据预处理 | 1. 数据清洗：（去重、降噪、缺失值处理）2. 数据增强：（旋转、裁剪、翻转等）>3. 其他处理：________________________________________________________________ |
| 存储位置 | ________________________________________________________________（本地路径 / 云存储链接） |
| 使用许可 | □开源协议（协议类型：________________________） □商业许可 □研究用途 □其他 ________ |

6.1.2 模型训练记录表

| 训练批次 | 训练时间 | 训练参数 | 训练环境 | 训练时长 | 评估指标 （准确率/损失值） | 结果分析 | 优化方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____年__月__日 | 1. 学习率：__ Epoch：>3. Batch Size： 优化器：5. 其他： | 硬件： | __小时__分钟 | 准确率：%损失值： | ________________________________________________________________ | ________________________________________________________________ |
| 2 | ____年__月__日 | 1. 学习率：>2. Epoch： Batch Size：>4. 优化器：. 其他： | 硬件：> 框架： | __小时__分钟 | 准确率：% 损失值： | ________________________________________________________________ | ________________________________________________________________ |

6.1.3 模型评估报告

| 评估指标 | 模型版本1 | 模型版本2 | 模型版本3 | 最终选择 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确率（Accuracy） | __% | __% | __% |  | 预测正确的样本占比 |
| 精确率（Precision） | __% | __% | __% |  | 预测为正类的样本中实际为正类的比例 |
| 召回率（Recall） | __% | __% | __% |  | 实际为正类的样本中被正确预测的比例 |
| F1 分数 | __% | __% | __% |  | 精确率与召回率的调和平均数 |
| 推理速度 | __ms / 条 | __ms / 条 | __ms / 条 |  | 单条数据推理耗时 |
| 模型大小 | __MB | __MB | __MB |  | 模型文件占用空间 |
| 鲁棒性 | __级 | __级 | __级 |  | 对抗噪声 / 异常数据的能力（高 / 中 / 低） |

评估结论：

最终模型选择理由：

6.2 Web 全栈项目补充模板

6.2.1 前端组件清单

| 组件名称 | 组件类型 | 功能描述 | 引用页面 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LoginForm | 表单组件 | 用户登录表单（用户名、用户ID、密码） | 登录、注册页 | 已完成 | 支持表单校验、记住密码 |
| DataTable、ListCard | 列表组件 | 餐厅、菜品列表展示（支持筛选、排序） | 餐厅列表页、订单列表页 | 已完成 | 餐厅列表用卡片展示，订单列表用表格展示，支持自定义布局 |
| SearchBar | 搜索组件 | 餐厅、菜品搜索、分类筛选 | 餐厅列表页、菜品详情页 | 已完成 | 支持模糊查询、分类筛选，适配点餐场景 |
| CartItem | 购物车组件 | 购物车菜品展示（数量修改、删除、价格计算） | 购物车页、订单确认页 | 已完成 | 支持数量增减、总价实时计算，适配点餐核心流程 |
| DishCard） | 菜品卡片组件 | 菜品信息展示（图片、名称、价格、加入购物车按钮 | 餐厅详情页、分类页 | 已完成 | 复用性高，支持菜品快速加入购物车 |
| OrderCard | 订单卡片组件 | 订单信息展示（订单号、状态、金额、操作按钮） | 订单列表页、订单详情页 | 已完成 | 支持订单状态展示、订单操作，适配订单管理流程 |
| Modal | 弹窗组件 | 通用弹窗（确认下单、删除购物车、提示信息） | 全项目 | 已完成 | 支持自定义大小、遮罩层，用于订单确认、删除提示等场景 |
| Pagination | 分页组件 | 分页控制 | 餐厅列表页、订单列表页 | 已完成 | 支持自定义每页条数，适配列表数据分页加载 |

6.2.2 API 接口测试记录

| 接口编号 | 接口名称 | 请求方式 | 接口地址 | 测试场景 | 测试结果 | 响应时间 | 错误信息 （如有） | 修复状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API001 | 用户登录 | POST | /api/v1/user/login | 1.输入正确账号密码登录；2.输入错误密码；3.空账号密码提交 | 通过 | 核心操作≤1.2 秒 | 无 |  |
| API002 | 用户注册 | POST | /api/v1/user/register | 1. 新用户正常注册；2. 重复用户名注册；3. 密码格式不合法 | 通过 | ≤1.5 秒 | 无 |  |
| API003 | 获取用户信息 | GET | /api/v1/user/info | 1. 登录后获取用户信息；2. 未登录 / 非法 token 访问；3. 无效用户 ID 查询 | 通过 | ≤1 秒 | 无 |  |
| API004 | 更新用户信息 | PUT | /api/v1/user/info | 1. 正常修改用户昵称 / 手机号；2. 未登录修改；3. 修改不存在用户信息 | 通过 | ≤1.5 秒 | 无 |  |
| API005 | 获取地址列表 | GET | /api/v1/user/addresses | 1. 登录后查询地址列表；2. 未登录查询；3. 无地址时查询 | 通过 | ≤1 秒 | 无 |  |
| API006 | 新增收货地址 | POST | /api/v1/user/address | 1. 正常添加收货地址；2. 未登录添加；3. 地址信息不完整 | 通过 | ≤1.5秒 | 无 |  |
| API007 | 店铺列表查询 | GET | /api/v1/shop/list | 1. 正常查询餐厅列表；2. 分页查询；3. 分类筛选查询 | 通过 | ≤1.2秒 | 无 |  |
| API008 | 店铺详情查询 | GET | /api/v1/shop/{id} | 1. 正常查询餐厅详情；2. 无效餐厅 ID 查询；3. 已下架餐厅查询 | 通过 | ≤1 秒 | 无 |  |
| API009 | 菜品详情查询 | GET | /api/v1/dish/{id} | 1. 正常查询菜品详情；2. 无效菜品 ID 查询；3. 已下架菜品查询 | 通过 | ≤1.5秒 | 无 |  |
| API010 | 购物车添加 | POST | /api/v1/cart/add | 1. 正常添加菜品到购物车；2. 未登录添加；3. 添加已下架菜品 | 通过 | ≤1.5秒 | 无 |  |
| API011 | 购物车查询 | GET | /api/v1/cart/list | 1. 登录后查询购物车；2. 未登录查询；3. 空购物车查询 | 通过 | ≤1 秒 | 无 |  |
| API012 | 提交订单 | POST | /api/v1/order/submit | 1. 正常提交订单；2. 未登录提交；3. 购物车为空提交 | 通过 | ≤2秒 | 无 |  |
| API013 | 订单列表查询 | GET | /api/v1/order/list | 1. 登录后查询订单列表；2. 未登录查询；3. 分页查询 | 通过 | ≤1.2秒 | 无 |  |
| API014 | 订单详情查询 | GET | /api/v1/order/{id} | 1. 正常查询订单详情；2. 无效订单 ID 查询；3. 非本人订单查询 | 通过 | ≤1秒 | 无 |  |
| API015 | 订单评价 | POST | /api/v1/order/review | 1. 正常评价已完成订单；2. 未登录评价；3. 评价未完成订单 | 通过 | ≤1 秒 | 无 |  |

6.2.3 性能优化专项记录

| 优化项目 | 优化前 | 优化后 | 提升比例 | 优化方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页、餐厅列表加载 | 3.5s | 1.2s | 65.7% | 实现路由懒加载、图片懒加载，压缩静态资源，优化页面渲染逻辑，大幅提升首页加载速度 |
| 核心数据查询（店铺、菜品、订单） | 2.1s | 0.8s | 61.9% | 为数据库表添加索引、优化 SQL 查询语句，配置 Redis 缓存热点数据，提升数据查询响应速度 |
| 前端打包体积 | 5.2MB | 2.1MB | 59.6% | 启用 Vite Tree Shaking 去除冗余代码，配置 Gzip 静态资源压缩，优化第三方依赖引入，减小打包体积 |
| 登录 / 下单核心操作响应 | 2.8s | 1.1s | 60.7% | 优化前后端接口逻辑，简化状态管理，去除异步嵌套，优化登录跳转逻辑，提升核心操作响应速度 |
| 并发用户支持 | 30 人 | 50 人 | 66.7% | 优化数据库连接池配置，调整后端服务参数，提升系统并发承载能力 |

6.3 数字孪生项目专属补充模板

6.3.1 三维模型清单

| 模型ID | 模型名称 | 模型类型 | 格式 | 面数 | 大小 | 用途 | 来源 | 模型ID | 模型名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M001 | 工厂建筑 | 静态模型 | .fbx | 15,000 | 8.5MB | 场景搭建 | 自行建模 | M001 | 工厂建筑 |
| M002 | 生产设备 | 动态模型 | .glb | 8,200 | 4.2MB | 设备展示 | 开源模型 | M002 | 生产设备 |
| M003 | 管道系统 | 静态模型 | .obj | 12,500 | 6.8MB | 管线展示 | 自行建模 | M003 | 管道系统 |
| M004 | 产品模型 | 动态模型 | .gltf | 3,200 | 2.1MB | 产品展示 | 客户提供 | M004 | 产品模型 |

6.3.2 数据接入配置表

| 数据源 | 数据类型 | 接入方式 | 更新频率 | 数据量 | 处理方式 | 状态 | 数据源 | 数据类型 | 接入方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器 | 实时数据 | MQTT | 1秒/次 | 50点/秒 | 实时处理 | 已接入 | 传感器 | 实时数据 | MQTT |
| 数据库 | 历史数据 | JDBC | 1小时/次 | 10万条/天 | 批量处理 | 已接入 | 数据库 | 历史数据 | JDBC |
| 外部系统 | 业务数据 | API | 5分钟/次 | 不定 | 数据清洗 | 开发中 | 外部系统 | 业务数据 | API |
| 文件系统 | 配置文件 | 文件读取 | 手动 | 较小 | 直接读取 | 已接入 | 文件系统 | 配置文件 | 文件读取 |

6.3.3 仿真参数配置表

| 参数类别 | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 说明 | 可调范围 | 参数类别 | 参数名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理参数 | 重力加速度 | 9.8 | m/s² | 重力模拟 | 0-20 | 物理参数 | 重力加速度 |
| 物理参数 | 空气阻力 | 0.1 | 系数 | 空气阻力系数 | 0-1 | 物理参数 | 空气阻力 |
| 时间参数 | 仿真速度 | 1.0 | 倍速 | 时间缩放比例 | 0.1-10 | 时间参数 | 仿真速度 |
| 时间参数 | 刷新频率 | 60 | FPS | 画面刷新率 | 30-120 | 时间参数 | 刷新频率 |
| 显示参数 | 光照强度 | 1.0 | 强度 | 场景光照 | 0-2 | 显示参数 | 光照强度 |
| 显示参数 | 阴影质量 | 高 | 等级 | 阴影渲染质量 | 低/中/高 | 显示参数 | 阴影质量 |